Passation des accès

Plateforme de téléconsultation — comptes techniques et moyens d’administration

Établi en Juin 2026 — Date de la passation : ______________________

# 1. Objet du document

Ce document organise la remise au praticien des comptes techniques créés pour la plateforme de téléconsultation. Il recense les services concernés, leurs modalités d’accès et les opérations de bascule à réaliser : moyens de paiement, propriété du nom de domaine, contrôle de la boîte email d’administration.

Il est utilisé en deux temps. Pendant le projet, il sert de registre des comptes, sans aucun mot de passe. Le jour de la remise, l’annexe A est complétée à la main, les opérations de bascule sont réalisées en présence des deux parties, puis le document est signé en deux exemplaires.

# 2. Principe de rattachement des comptes

L’ensemble des services est rattaché à une adresse unique : admin@[domaine]. Cette adresse constitue l’identité d’administration de la plateforme. Elle n’est liée à aucune personne physique : la remise de cette boîte email transfère de fait le contrôle de tous les comptes qui en dépendent.

La passation se résume donc à trois gestes : remettre la boîte admin@[domaine] (mot de passe et double authentification), basculer les moyens de paiement de chaque service, et vérifier la propriété du nom de domaine.

# 3. Inventaire des comptes

## 3.1 OVH — nom de domaine, email, DNS

Rôle : registre du domaine [domaine], hébergement des boîtes email (admin@, contact@), gestion de la zone DNS (enregistrements SPF et DKIM pour Mailjet, domaines personnalisés pour Azure).

| URL de connexion | https://www.ovh.com/manager |
| --- | --- |
| Identifiant du compte |  |
| Email de contact du compte | admin@[domaine] |
| Titulaire du domaine |  |
| Double authentification | Méthode : Détenteur : |
| Boîte admin@[domaine] | Mot de passe distinct du compte OVH — voir annexe A |
| Moyen de paiement actuel | Carte bancaire du prestataire |
| Bascule à réaliser | Carte bancaire du praticien — changement de titulaire du domaine si nécessaire |

## 3.2 Microsoft Azure — hébergement de la plateforme

Rôle : hébergement applicatif et base de données (région France Central), journalisation, monitoring. Les clauses HDS de Microsoft sont rattachées à ce compte.

| URL de connexion | https://portal.azure.com |
| --- | --- |
| Identifiant | admin@[domaine] |
| Tenant ID |  |
| Subscription ID |  |
| Profil de facturation | Au nom et à l’adresse du cabinet (établi à l’ouverture du compte) |
| Double authentification | Microsoft Authenticator — codes de secours en annexe A |
| Accès délégué prestataire | Compte invité Entra ID, rôle : |
| Clauses HDS Microsoft | Statut : Date de signature : |
| Moyen de paiement actuel | Carte bancaire du prestataire |
| Bascule à réaliser | Carte bancaire du praticien |

## 3.3 Twilio — envoi de SMS

Rôle : SMS d’orientation après appel téléphonique et confirmations de rendez-vous. Expéditeur alphanumérique au nom du cabinet.

| URL de connexion | https://console.twilio.com |
| --- | --- |
| Identifiant | admin@[domaine] |
| Account SID |  |
| Expéditeur SMS |  |
| Double authentification | Méthode : Détenteur : |
| Moyen de paiement actuel | Carte bancaire du prestataire (crédit prépayé) |
| Bascule à réaliser | Carte bancaire du praticien |

## 3.4 Mailjet — emails transactionnels

Rôle : envoi des emails de la plateforme (confirmations, notifications). Domaine d’envoi validé par enregistrements SPF et DKIM dans la zone DNS OVH.

| URL de connexion | https://app.mailjet.com |
| --- | --- |
| Identifiant | admin@[domaine] |
| Offre en cours | Plan gratuit — 6 000 emails par mois, 200 par jour |
| Clé API | Référencée dans le gestionnaire de mots de passe |
| Double authentification | Méthode : Détenteur : |
| Moyen de paiement actuel | Aucun (offre gratuite) |
| Bascule à réaliser | Carte bancaire du praticien en cas de passage à une offre payante |

# 4. Opérations de bascule — le jour de la remise

Chaque opération est réalisée en présence des deux parties, puis paraphée.

| Opération | Fait | Paraphes |
| --- | --- | --- |
| Mot de passe de la boîte admin@[domaine] changé par le praticien | ☐ |  |
| Double authentification de la boîte transférée sur le téléphone du praticien | ☐ |  |
| Codes de secours remis (annexe A complétée à la main) | ☐ |  |
| Carte bancaire basculée : OVH | ☐ |  |
| Carte bancaire basculée : Microsoft Azure | ☐ |  |
| Carte bancaire basculée : Twilio | ☐ |  |
| Carte bancaire basculée : Mailjet (si offre payante) | ☐ |  |
| Titulaire du domaine vérifié ou transféré au praticien | ☐ |  |
| Mots de passe des quatre comptes changés par le praticien | ☐ |  |
| Accès délégué du prestataire confirmé (invité Entra ID, délégation OVH) | ☐ |  |
| Profil de facturation Azure vérifié au nom de la structure | ☐ |  |
| Statut des clauses HDS Microsoft vérifié | ☐ |  |

# 5. Consignes de sécurité

- L’annexe A est complétée à la main, le jour de la remise uniquement. Aucun mot de passe ne doit figurer dans la version numérique de ce document.

- Le document signé est conservé en deux exemplaires papier, dans un lieu sécurisé (coffre ou armoire fermée du cabinet pour l’exemplaire du praticien).

- Les mots de passe sont changés par le praticien le jour même de la remise, en présence du prestataire.

- Aucun mot de passe n’est transmis par email, SMS ou messagerie, ni avant ni après la passation.

- Il est recommandé au praticien d’adopter un gestionnaire de mots de passe dès la remise.

# 6. Signatures

Fait à ______________________ , le ______________________ , en deux exemplaires originaux.

Pour le prestataire	Pour le praticien

Nom : 	Nom :

Signature :	Signature :

# Annexe A — Mots de passe et codes de secours

À compléter à la main, le jour de la remise uniquement. Ne jamais saisir ces informations dans la version numérique du document.

| Service | Identifiant | Mot de passe | Codes de secours remis |
| --- | --- | --- | --- |
| Boîte admin@[domaine] |  |  | ☐ oui ☐ non |
| Compte OVH |  |  | ☐ oui ☐ non |
| Microsoft Azure |  |  | ☐ oui ☐ non |
| Twilio |  |  | ☐ oui ☐ non |
| Mailjet |  |  | ☐ oui ☐ non |
|  |  |  | ☐ oui ☐ non |

Une fois l’annexe complétée et les opérations de la section 4 réalisées, ce document constitue l’unique trace écrite des accès remis. Sa conservation relève de la responsabilité de chaque partie.